Protokoll Nr.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Thema/Anlass: | MilestoneAbnhme, Initiale Requirements |
| Datum: | 30/11/2017 |
| Zeit: | Uhrzeitangabe (14:00 – 15:00) |
| Ort: | Uni ZH Remote Sensing Laboratories |
| Teilnehmende: | Roland Mosimann,  Patrick Wigger,  Andreas Hueni |
|  |  |
| Protokoll: | Patrick Wigger |
|  |  |
| Protokollkopie an: | Alle Teilnehmer |
|  |  |

**Traktandenliste**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Traktanden** | | **Wer** |
| 1. | Zwischenbericht Entwicklung | R. Mosimann, P. Wigger |
| 2. | Requirement Changes | R. Mosimann, P. Wigger |
| 3. | Übergabe | R. Mosimann, P. Wigger |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Protokollpunkte** | | **Wer** | **Termin** |
|  | **Requirement Changes**  Bluetooth devices Filtern nach „JB“ ist okay.  Live view Daten werden als Radiance angezeigt.  Systemzeit wird nicht in der App angezeigt.  Die Option eines „Import only new Measurements“ wird diskutiert und in die Liste der potentiellen Requirements für die Bugfixing-Phase aufgenommen.  In den Settings sollte eine Einstellung vorgenommen werden können, welche den Ort der Library abändert. |  |  |
|  | **Übergabe**  Das Projekt wird auf einen öffentlichen Github Account hochgeladen, A. Hueni wird als Collaborator hinzugefügt. Das Github Repository enthält ein Manual. | R. Mosimann | Ende Projekt |
|  | Featureliste und aktuelle Bugliste wird bis 11.12.2107 an A. Hueni gesendet | P. Wigger | 11.12.2017 |
|  | **Nächstes Meeting**  Findet statt am 21.12.2017 von 13:00 – 15:00  A Hueni entscheidet, welche Punkte dieser Liste bis Ende Projekt behoben werden sollen. | A. Hueni | 21.12.2017 |