Protokoll Nr.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Thema/Anlass: | Kickoff FloxRox Projekt |
| Datum: | Donnerstag, 24. August 2017 |
| Zeit: | 09.00-11.30 |
| Ort: | Strasse, Ortsangabe, Stockwerk, Zimmer |
| Teilnehmende: | Patrick Wigger, Student  Roland Mosimann, Student  Martin Gwerder, Betreuer  Andreas Hüni, Kunde |
|  |  |
|  |  |
| Protokoll: | Patrick Wigger |
|  |  |
| Protokollkopie an: | Alle Anwesenden |
|  |  |

**Traktandenliste**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Traktanden** | | **Wer** |
| 1. | - Vorstellungs-Runde (10') | Alle |
| 2. | - Intro Spektraldaten (30') | A. Hüni |
| 3. | Zusammenarbeit definieren (15') | Alle |
| 4. | - Präsentation Grobplanung, (10' | P. Wigger, R. Mosimann |
| 5. | - Fragen zum Projekt (15') | Alle |
| 6. | Diverses (10' | alle |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entscheidungen, Beschlüsse** | | **Wer** | **Termin** |
| 1. | **Vorstellungsrunde**  **A. Hüni gibt eine Einführung in Spektraldaten**  **Laborbesuch** |  |  |
| 2. | Inhalte des Projekts werden durch A. Hüni erläutert  - Visualisierung des Status des Geräts  - Kommunikation mit Gerät vermutlich über ein serielles Protokoll  - Steuerung des Geräts  - Daten auslesen  - Fileformat definieren  offene Frage: auf welcher Plattform soll die Software laufen? M. Gwerder schlägt vor: Java auf Windows und Linux, mit der Möglichkeit einer einfachen Portabilität auf mobile Plattformen. |  |  |
| 3. | **Anforderungen an Projektmanagement durch M. Gwerder: -- Verhältnismässiges Projektmanagement. - Milestoneplanung**  - Sitzungen mit Protokoll  - Arbeitsjournal  **Anforderungen FHNW: M. Gwerder verweist auf die Kickoff Folien und den Bewertungsraster. (per Mail erhalten)** |  |  |
| 4. | **Weiteres**  **Gitlab wird als Kollaborations-Plattform genutzt. M. Gwerder richtet den Zugang für alle Beteiligten ein.**  **Zudem erhalten R. Mosimann und P. Wigger Zugriff auf das Vorgänger-Projekt.**  **Poster und Verteidigung sind fakulatativ. Durchführung einer Verteidigung muss an M. Gwerder vorgängig gemeldet werden.** |  |  |
| 5. | **Beschaffung FLOX ROX**  **A. Hüni schaut dass bis Mitte September ein Flox/Rox Gerät für das Projekt vorhanden ist. (Nachtrag 6. Sept: Zugriff via Team-Viewer, Gerät vor Ort: Mitte Oktober)** |  | 15. Sept. 2017 |
| 7. | **Nächste Sitzung: FHNW Brugg 11. September 17:00** | Alle |  |